## Slide 1
Code States AI Bootcamp 14기
한 태 웅
차량 인식 모델 개발
프로젝트 표지 예시

## Slide 2
01. 프로젝트 개요
02. 프로젝트 구성
03. 프로젝트 절차 및 방법
04. 프로젝트 결과
05. 프로젝트 회고
목차
프로젝트 목차

## Slide 3
[프로젝트 개요]
이 모델을 이용하여 추후 해상도가 떨어지거나, 날씨나 빛의 각도에 의해 인식이 어려운 데이터를 쉽게 인식 할 수 있는 모델을 개발하는데 바탕이 될 수 있는 기대 효과가 있음
01
프로젝트 개요
▶
차량 인식 모델 개발
국내 일부 지자체에서 AI와 IoT 기술을 활용하여 전기차 충전 방해 행위를 모니터링한다는 기사를 본 적이 있었는데, 이를 보고 모니터링 하는 기술에는 어떤 기술이 사용되는 것일까 생각해보니 구현해보고 싶었던 딥러닝 기술을 사용한다고 판단하여 이와 같은 프로젝트를 기획하게 되었음
오픈 소스 라이브러리에서 데이터를 수집하여 전처리 후 OpenCV 를 통해 모델 구현

## Slide 4
02
02. 프로젝트 구성
▶
[프로젝트 구성]
단 계 |  | 구 체 적 설 명
데이터 수집 |  | ▶ 주제에 맞는 데이터 수집 (Kaggle) ▶ 데이터 전처리 수행
모델 적용 및 구현 |  | ▶ 어떤 모델을 사용할지? ▶ OpenCV, Tesseract
결과 |  | ▶ ▶

## Slide 5
[프로젝트 절차 및 방법]
구분 | 일시 | 활동 | 비고
사전 기획 | ▶ 11/03(목) | ▶ 프로젝트 기획 및 주제 선정 ▶ 기획안 작성 | 
데이터 수집 | ▶ 11/04(금)~11/13(일) | ▶ 데이터 크롤링 수행 ▶ Kaggle 데이터 수집 | ▶ 데이터 크롤링 실패
데이터 전처리 | ▶ 11/13(일)~11/14(월) | ▶ 데이터 정제 및 정규화 | ▶
모델링 | ▶ O/O(월) ~ O/O(금) | ▶ 모델 구현 | ▶ OpenCV, Tesseract
총 개발기간 | ▶ 11/03(목)~11/16(수) | - | 
 |  |  | -
▶
03
03. 프로젝트 절차 및 방법

## Slide 6
데이터 소개
결과 ① 데이터 수집 및 전처리
▶
04
04. 프로젝트 수행 결과
kaggle ‘Car Number Plate Detection’ data ‘Car_Number_Plate’ Use
(https://www.kaggle.com/datasets/elysian01/car-number-plate-detection)

## Slide 7
OpenCV
▶
결과 제시 ② 모델 개요
04
04. 프로젝트 결과
▶
Tesseract

## Slide 8
OpenCV
▶
결과 제시 ③ 모델 선정 및 분석
04
04. 프로젝트 결과

## Slide 9
▶
결과 제시 ④ 모델 평가 및 개선
04
04. 프로젝트 결과

## Slide 10
[프로젝트 회고]
기획 의도와 같이 딥러닝 방식을 이용하여 모델을 개발 할 수 있다는 것을 알 수 있게 된 프로젝트였다. 실무에서도 이와 같은 모델을 기반으로, 더 업그레이드 된 모델을 개발 할 수도 있고 빠른 일처리가 가능할 것이라는 점을 예상해 볼 수 있었다. 현재는 데이터를 구하기만 했을 뿐, 모델링은 시작하지 못했다. 남은 프로젝트 기간 2일간 모델링을 수행할 예정이다.
데이터를 탐색하는 과정에서 데이터 크롤링의 코드를 작성해보고, 실행을 시켜봤다. 다만, 오류가 발생하여 이를 수정하다가 시간이 부족함을 느껴 어쩔 수 없이 오픈 소스에서 데이터를 가져왔다. 본인이 작성한 코드를 분석하며 틀린 부분을 수정하여 완성해보고 싶다.
이번 프로젝트를 진행하며 큰 파이프라인은 구축했지만, 세부적인 디테일이 부족했다는 점이 큰 아쉬움으로 남는다.
시간 분배와 계획 작성 및 수행 능력을 이번 프로젝트 기간 중 보완해나갈 예정이다.
▶
05
05. 프로젝트 회고